BIÊN BẢN REVIEW DỰ ÁN BAMBOO KIOSK

1. Thông tin chung

•	
      Tên dự án: Hệ thống lễ tân thông minh Bamboo Kiosk

•	
      Thời điểm review: 19/04/2026

•	
      Hình thức review: Rà soát nội bộ

•	
      Mục đích review:

◦	
      Tổng hợp mức độ hoàn thành dự án

◦	
      Xác nhận các hạng mục đã triển khai

◦	
      Ghi nhận các tồn tại kỹ thuật còn mở

◦	
      Làm cơ sở cho tài liệu bàn giao và danh sách fix

2. Phạm vi review

•	
      Luồng kiosk tiếp đón người dùng

•	
      Nhận diện hiện diện và điều hướng trạng thái

•	
      Quét danh thiếp, OCR, điền biểu mẫu

•	
      Quét CCCD và nhận dạng thông tin cơ bản

•	
      Chụp ảnh khuôn mặt và nhận diện khách quay lại

•	
      Lưu hồ sơ đăng ký

•	
      Sinh và in QR registration

•	
      Dashboard quản trị

•	
      Phần hỏi đáp Q&A / RAG

•	
      Luồng voice và popup hỗ trợ thao tác

3. Đánh giá tổng quát

•	
      Dự án đã hoàn thành phần lõi của hệ thống.

•	
      Các chức năng chính đã liên kết thành một luồng nghiệp vụ tương đối hoàn chỉnh.

•	
      Hệ thống đã đạt mức có thể demo, kiểm thử nội bộ và tiếp tục hoàn thiện phục vụ bàn giao.

•	
      Trọng tâm hiện tại không còn là dựng chức năng từ đầu.

•	
      Trọng tâm hiện tại là:

◦	
      ổn định luồng

◦	
      chuẩn hóa tài liệu

◦	
      tối ưu có chọn lọc

◦	
      khóa các quyết định kỹ thuật đã chốt

4. Các nhiệm vụ đã hoàn thành

4.1. Nhóm kiosk flow

•	
      Đã xây dựng luồng kiosk cơ bản:

◦	
      nhận diện có người

◦	
      hướng dẫn thao tác

◦	
      quét thông tin

◦	
      chụp khuôn mặt

◦	
      lưu đăng ký

◦	
      reset phiên mới

•	
      Đã hoàn thiện cơ chế chuyển phase chính:

◦	
      IDLE

◦	
      CARD

◦	
      FACE

◦	
      SUBMITTING

◦	
      REMOVING

•	
      Đã xử lý nhiều lỗi trạng thái:

◦	
      reset không đúng lúc

◦	
      timer cũ còn sót

◦	
      popup còn mở nhưng flow đã chuyển

◦	
      khách quay lại làm kẹt luồng face capture

•	
      Đã tối ưu cấu trúc mainpy.js theo hướng giảm rủi ro:

◦	
      tách quản lý timer

◦	
      tách audio controller

◦	
      tách welcome / returning overlay

◦	
      tách OCR polling

◦	
      tách face recognition polling

◦	
      tách presence reaction

4.2. Nhóm OCR danh thiếp

•	
      Đã tích hợp OCR danh thiếp vào luồng kiosk.

•	
      Đã có cơ chế:

◦	
      chụp ảnh danh thiếp

◦	
      gửi OCR async

◦	
      nhận kết quả

◦	
      điền form tự động

•	
      Đã xử lý các lỗi dữ liệu sau OCR:

◦	
      dữ liệu đúng nhưng form fill sai

◦	
      field bị ghi đè bởi giá trị rỗng

◦	
      merge không ổn định giữa các lượt cập nhật

•	
      Đã chuẩn hóa lại hướng lưu:

◦	
      dữ liệu OCR

◦	
      dữ liệu biểu mẫu

◦	
      dữ liệu SQLite

◦	
      dữ liệu JSON trong thư mục registration

4.3. Nhóm CCCD

•	
      Đã triển khai nhận dạng CCCD trong cùng hệ thống kiosk.

•	
      Đã phân luồng được giữa:

◦	
      danh thiếp

◦	
      CCCD

•	
      Đã có khả năng:

◦	
      quét QR CCCD

◦	
      đọc thông tin cơ bản

◦	
      lưu draft

◦	
      đẩy dữ liệu lên dashboard

4.4. Nhóm khuôn mặt

•	
      Đã tích hợp chụp ảnh khuôn mặt sau bước quét thông tin.

•	
      Đã có cơ chế face registration cho hồ sơ mới.

•	
      Đã có cơ chế nhận diện khách quay lại.

•	
      Đã xử lý các lỗi quan trọng:

◦	
      nhận diện quay lại xong nhưng auto capture không chạy

◦	
      guide khuôn mặt không chuyển xanh đúng lúc

◦	
      state của returning visitor kéo sang flow face capture

•	
      Đã ổn định lại các mốc:

◦	
      clear recognition hold

◦	
      clear popup chào mừng

◦	
      reset face guide

◦	
      reset auto capture state

4.5. Nhóm popup, voice, điều hướng thao tác

•	
      Đã thay popup hỏi đặt lịch cũ bằng popup chọn chức năng.

•	
      Đã bổ sung các nhánh:

◦	
      Đặt lịch

◦	
      Hỏi đáp

◦	
      Không

•	
      Đã điều chỉnh các logic liên quan:

◦	
      timeout popup

◦	
      reset sau cảm ơn

◦	
      reset khi khách rút card

◦	
      điều kiện chờ popup đóng rồi mới reset

•	
      Đã tạo giao diện Q&A riêng biệt với kiosk chính.

•	
      Đã giữ được tính tách biệt giữa:

◦	
      luồng nghiệp vụ kiosk

◦	
      luồng hỏi đáp Q&A

4.6. Nhóm Q&A / RAG

•	
      Đã tạo nhánh Q&A riêng để phục vụ giai đoạn AI hỏi đáp.

•	
      Đã tách dữ liệu RAG vào thư mục riêng.

•	
      Đã tổ chức lại nguồn dữ liệu theo hướng:

◦	
      dữ liệu sản phẩm

◦	
      dữ liệu công ty

◦	
      dữ liệu giao tiếp cơ bản

◦	
      dữ liệu FAQ Bamboo

•	
      Đã triển khai các thành phần chính:

◦	
      ingest dữ liệu

◦	
      chunking

◦	
      retrieval

◦	
      route giữa rule / faq / rag / fallback

◦	
      lưu lịch sử

◦	
      voice trả lời

•	
      Đã xây dựng bộ eval retrieval.

•	
      Đã chạy kiểm tra theo bộ câu hỏi chuẩn.

•	
      Đã cải thiện route và source filtering để tăng độ chính xác retrieval.

•	
      Đã triển khai giao diện Q&A riêng:

◦	
      hỏi đáp bằng voice

◦	
      hiển thị câu hỏi

◦	
      hiển thị câu trả lời

◦	
      lưu theo phiên hội thoại

4.7. Nhóm dashboard

•	
      Đã bổ sung màn hình Q&A trên dashboard.

•	
      Đã đổi cách lưu lịch sử:

◦	
      không còn lưu rời từng cặp hỏi đáp

◦	
      chuyển sang lưu theo phiên hội thoại

•	
      Đã tối ưu dashboard theo hướng:

◦	
      lazy load theo màn

◦	
      giảm refresh thừa

◦	
      giảm request nền không cần thiết

•	
      Đã thêm các thao tác quản trị:

◦	
      xem lịch sử

◦	
      tìm kiếm

◦	
      xóa lịch sử chat

4.8. Nhóm QR registration và in QR

•	
      Đã tích hợp sinh QR cho từng registration.

•	
      Đã đổi nội dung QR theo hướng thực dụng hơn:

◦	
      hiển thị được thông tin thực tế khi quét

◦	
      không chỉ còn mã REG_...

•	
      Đã xử lý lại luồng in QR:

◦	
      tách bố cục ảnh QR ra file riêng

◦	
      tách option máy in lp ra file riêng

◦	
      giảm phụ thuộc vào .env

•	
      Đã chuẩn hóa 2 file cấu hình:

◦	
      qr_printing/layout.json

◦	
      qr_printing/print_profile.json

•	
      Đã khóa profile in theo cấu hình thực tế đã test:

◦	
      Custom 78 x 52 mm

◦	
      Landscape

◦	
      Scale 254%

5. Các kết quả kỹ thuật đáng ghi nhận

•	
      Hệ thống đã vượt mức demo rời rạc.

•	
      Các module chính đã kết nối được với nhau trong cùng một luồng.

•	
      Nhiều lỗi phát sinh trong quá trình tích hợp đã được xử lý trực tiếp trên codebase thật.

•	
      Q&A đã chuyển từ mức thử nghiệm sang mức có kiến trúc rõ hơn.

•	
      Dashboard đã có vai trò quản trị thực tế thay vì chỉ xem dữ liệu thô.

•	
      Luồng QR đã rõ ràng hơn cả về quét lại thông tin lẫn in tem.

6. Các tồn tại còn mở

•	
      Voice recognition trên trình duyệt vẫn phụ thuộc trạng thái micro và browser API.

•	
      Q&A / RAG vẫn cần tiếp tục theo dõi regression khi tối ưu backend.

•	
      Logic kiosk trung tâm vẫn còn phức tạp, dù đã tách bớt module.

•	
      Cần thêm một vòng kiểm thử thực tế với đúng thiết bị để khóa hoàn toàn phần in QR.

•	
      Một số phần đã ở mức ổn định chức năng, nhưng chưa ở mức tối ưu cuối cùng về kiến trúc.

7. Kết luận review

•	
      Dự án Bamboo Kiosk đã hoàn thành phần nền tảng cốt lõi.

•	
      Các chức năng chính đã có thể vận hành liên thông.

•	
      Dự án đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn:

◦	
      tổng hợp tài liệu

◦	
      chốt danh sách fix

◦	
      chốt các quyết định kỹ thuật

◦	
      kiểm thử và bàn giao theo phạm vi

•	
      Nhận định chung:

◦	
      Dự án đã hoàn thành cơ bản.

◦	
      Phần còn lại chủ yếu là hoàn thiện, chuẩn hóa và khóa rủi ro.

8. Kiến nghị sau review

•	
      Hoàn thiện biên bản review chính thức.

•	
      Hoàn thiện danh sách fix và các hướng kỹ thuật đã chốt.

•	
      Kiểm thử lại các flow kiosk trọng yếu theo checklist.

•	
      Kiểm tra lại nhánh Q&A sau mỗi thay đổi tối ưu.

•	
      Chốt cấu hình in QR trên thiết bị thật.

Ghi chú: Biên bản này là bản tổng hợp review nội bộ, phục vụ báo cáo tiến độ và chuẩn bị tài liệu bàn giao.